|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**РУКОВОДИТЕЛЬ****АБДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО****ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО****КОМИТЕТА ТЮЛЯЧИНСКОГО**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Школьная ул., д.1, с.Абди, 422084тел. (факс): (84360) 5-54-16,E-mail: Abd.Tul@tatar.ru |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫТЕЛӘЧЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘБДЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢБАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕМәктәп ур., 1 нчы йорт, Әбде авылы, 422084тел. (факс): (84360) 5-54-16, E-mail: Abd.Tul@tatar.ru |
| ОКПО 93053638 ОГРН 1061675010187 ИНН/КПП 1619004394/161901001 |

**ПОСТАНАВЛЕНИЕ КАРАР**

**№5 30 марта 2015 года**

**О мерах по улучшению санитарно – эпидемиологической обстановки и**

**благоустройству территорий.**

В целях обеспечения охраны окружающей среды, защиты интересов населения, улучшения санитарно – эпидемиологической обстановки, а также благоустройства территорий населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, мест общего пользования и придорожных полос автомобильных дорог и приведения их в состояние, отвечающим требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2014 г. № 576-р,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить с 01 апреля по 31 мая 2015 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений, мест общего пользования и придорожных полос автомобильных дорог от промышленных и бытовых отходов, по их озеленению и благоустройству ( далее – двухмесячник по очистке территорий).

2.Создать штаб по проведению двухмесячника по очистке территорий и утвердить его состав (приложение № 1).

3.Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по очистке территорий (приложение № 2).

4.Рекомендовать населению, руководителям организаций, учреждений, частным предпринимателям принять исчерпывающие меры по содержанию территорий в соответствии с правилами благоустройства, соблюдению чистоты и порядка в населенных пунктах (приложение № 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Абдинского

сельского поселения

Тюлячинского муниципального района Н.М.Домолазов

 приложение № 1

 к постановлению №5 от 30 марта 2015 года

 Абдинского сельского исполнительного комитета

СОСТАВ

штаба по проведению двухмесячника по очистке территорий

 Начальник штаба:

 Домолазов Н.М. – Глава сельского поселения

 Члены штаба:

 Назипов Р.Р. –директор Абдинской средней школы (по согласованию)

 Прохорова М.А. – зав.мед.пунктом с.Абди (по согласованию)

 Козина Ф.А. –директор Абдинского СДК

 Рахматуллина М.Х. –директор ООО «Абди» ( по согласованию)

Глава Абдинского

сельского поселения

Тюлячинского муниципального

района Н.М.Домолазов

 Приложение № 2

 к постановлению №5 от 30 марта 2015 года

 Абдинского сельского исполнительного комитета

 П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника по очистке территорий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработать мероприятия по проведению двухмесячника на территории населенных пунктов, предприятий организаций СП. | До 05.04.2015г. | Глава СП, руководители учреждений |
| 2. | Провести сходы граждан во всех населенных пунктах СП по вопросу благоустройства и санитарной очистке территорий. | До 15.04.2015г. | Сельское поселение  |
| 3. | Организовать массовые работы по санитарной очистке и благоустройству территорий. | Еженедельно каждую среду, субботу | Глава СП, руководители учреждений |
|  4. 4.14.2. 4.3.4.4.4.5.4.6.4.7. 4.8. 4.9 | В каждом населенном пункте:Провести работу по ремонту и обновлению указателей улиц, номеров домов а также вывесок с названием предприятий , учреждений, торговых точек ,при необходимости обновить.Провести мероприятия по озеленению улиц, территорий предприятий и учреждений. Оборудовать санитарно - защитные зоны у водозаборных башен.Обеспечить постоянную вывозку ТБО на специально отведенные места свалки.Привести в надлежащий порядок места свалки ТБО.Не допускать образование несанкционированных свалок ТБО.Ограничить движение транспорта по улицам населенных пунктов.Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние скотомогильник, отремонтировать ограждение, обновить аншлаги.Очистить территории кладбищ от ветоши, отходов, сухостоя. | В ходе двухмесячника |  Глава СПРуководители предприятий, учреждений, Частные предприниматели |
| 5. | Провести рейды по проверке соблюдения санитарных норм, норм внешнего благоустройства территорий с привлечением нарушителей требований законодательства к административной ответственности. | Еженедельно в субботу. | Глава СП |
|  6. | Благоустроить родники по местному самоуправлению. | до 20.05.2015 г | Население СПСельское поселение |
|  7. | Провести ремонт и покраску ограждений по учреждениям и организациям. | До 29.04.2015г | Руководители учреждений и организаций |

Глава Абдинского

сельского поселения

Тюлячинского муниципального

района Н.М.Домолазов

 Приложение № 3

 к постановлению №5 от 30 марта 2015 года

 Абдинского сельского исполнительного комитета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Закрепленная территория |
| 1 | Школа | Территория школы, стадион и прилегающая территория перед школой до поля, по улице Школьной до дома № 9 и №4 , посадка деревьев, автодорога 1020 метров от перекрестка дороги Тюлячи – Мамадыш в сторону с.Абди ответственный –Назипов Р.Р. |
| 2 | ФАП Абди | Территория ФАПа, прилегающая территория на 50 метров по периметру, автодорога 50 метров от школьной границы, посадка деревьев, ответственный – Прохорова М.А. |
| 3 | Абди СДК | Территория СДК , прилегающая территория на 50 метров по периметру, автодорога 200 метров от границы Абдинского ФАПа, посадка деревьев – ответственный Козина Ф.А. |
| 4 | Библиотека | Территория библиотеки, прилегающая территория на 50 метров по периметру, автодорога 020 метров от границы СДК, посадка деревьев , ответственный Никитина Н.П. |
| 6 | ФАП Тактамыш | Территория ФАПа, прилегающая территория на 50 метров по периметру, автодорога 250 метров от Гайфуллина Ш.А., посадка деревьев - ответственный Ситдикова Л.З. |
| 7 | Сельское поселение, почта, агент Госстраха | Территория памятника, прилегающая территория на 020 метров по периметру, дорога от административного здания до перекрестка, посадка деревьев- ответственный Домолазов Н.М. |
| 8 | ЭПУ «Сабыгаз»  | Территория от УГШ по периметру 020 метров. |
| 9 | Лесничество | Территория лесничества, посадка деревьев, ответственный Мифтахов Р.Х. |
| 10 | ЧП «Маркелов» и ЧП «Домолазов» | Территории торговых точек и прилегающие территории на 50 метров, посадка деревьев. |
|  Лица ответственные за санитарное состояние по улицам в населенных пунктах |
|  село АБДИ ул. Ленина ПРОХОРОВА М.А. |
|  ул. Кирова КАМАЛЕТДИНОВА Ч.Т. |
|  ул.Школьная , овраг КОЗИНА Ф.А.  |
|  ул.Октябрьская МИХАЙЛОВА Ф.А.  |
|  ул. Лесная МИФТАХОВ Р.Х.  |
|  ул. Ксенофонтова ПРОХОРОВА М.А.  |
| деревня ТАКТАМЫШ ул. М.Джалиля АГЛЕМЗЯНОВА М.Д. |
|  ул. Кирова ДОМОЛАЗОВ Н.М. |
|  ул. Школьная МУЛЛАХМЕТОВА Л.З. |

Каждому домохозяйству следить за санитарным состоянием своих территорий прилегающих к домам.

Каждую субботу комиссия проверяет санитарное состояние закрепленных территорий. На замеченные недостатки первый раз делается предупреждение и выдается предписание, при повторном обнаружении недостатков составляет протокол и передает его соответствующим органам.

 Мусор и бытовые отходы вывозить только на санкционированные свалки.

 Категорически запрещается сброс мусора в места, не отведенных для этих целей.

Глава Абдинского

сельского поселения

Тюлячинского муниципального

района Н.М.Домолазов