| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ШАДКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Г.Тукая ул., д. 7, с. Шадки, 422096 тел.: (84360) 53-7-12, E-mail: Sdk.Tul@tatar.ru |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕЛӘЧЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШӘТКЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Г.Тукай ур., 7 нче йорт, Шәтке авылы, 422096 тел.: (84360) 53-7-12, E-mail: Sdk.Tul@tatar.ru |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 94319624 ОГРН 1061675011914 ИНН/КПП 1619004482/161901001 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _2__ КАРАР «_17_»_марта _ 2018 г. О мерах по предупреждению и ликвидации возможных последствий в период весеннего половодья 2018 года. В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ « О безопасности населения, сохранности зданий, мостов, дорог, гидротехнических и других сооружений в поселении в период весеннего паводка 2018 года, руководствуясь Уставом муниципального образования « Шадкинское сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Создать и утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации возможных последствий в период весеннего половодья 2018 года согласно приложению № 1. 2.Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий в период весеннего половодья 2018 года (Приложение № 2). 3.Руководителям общеобразовательных и других учреждений: - принять меры по своевременному информированию учащихся и населения о ледовом состоянии рек, обеспечению в случаях необходимости его безопасной эвакуации; - организовать постоянный контроль за состоянием гидротехническими сооружениями (пруды) и за местами возможного затопления. 4. Зав.медпункту ( Шавалиева И.Х.) - подготовить ФАП для оказания срочной медицинской помощи гражданам, пострадавшим от весеннего половодья; - заблаговременно обеспечить ФАП медикаментами. 6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Ф.Г.Кадыйров Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Руководителя Шадкинского сельского исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан от 17 марта 2018 года № 2 С О С Т А В комиссии по предупреждению и ликвидации возможных последствий в период весеннего половодья 2018 года Председатель комиссии: Кадыйров Фарит Габдуллазянович - глава Шадкинского сельского посе- ления Тюлячинского муниципально- го района; Заместитель председателя комиссии: Гилязутдинов Фарит Фарукович - Генеральный директор ООО «АгроЛак» (по согласованию); Члены комиссии: Ибушев Александр Алексеевич - директор Шадкинской средней школы (по согласованию); Шавалиева Ильсеяр Хазинуровна - зав.мед.пункт (по согласованию); Габдуллин Илшат Нурмухаметович - ООО «АгроЛак.»,бригадир ( по согласованию). Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Руководителя Шадкинского сельского исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан от 17 марта 2018 года № 2 План мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий в период весеннего половодья 2018 года № п/п Наименование мероприятий Срок исполнения ответственные 1 2 3 4 1. Провести заседание комиссии по вопросу организации пропуска паводковых вод на территории сельского поселения 20.03.2018 г Председатель комиссии 2 Определить и организовать наблюдения за местами возможного затопления до конца паводка Глава сельского поселения 3 Подготовить мед.пункт для оказа –ния помощи в период весеннего паводка до конца паводка Зав.мед.пункт Шавалиева И.Х. 4 В целях предохранения от затопле- ния населенных пунктов, учреждений, объектов различного назначения произвести укрепление и обвалку берегов рек в местах критического повышения воды: - расчистить водосточные трубы от снегов. 3-ех местах дороги Шадки-Камаз. - расчистить русло рек «Туры елга», произвести укрепление и обвалку берегов рек «Аю елга». -расчистить водосточные трубы от снегов 4-ех местах дамбы Шадки-Янцеварь, Шадки – Сауш. -расчистить трубы в 2х местах дамбы Шадки- Меретяки. до 25.03.2018г Генеральный директор ООО «АгроЛак.», Глава сельского поселения 5 Генеральному директору ООО « АгроЛак» выделить силы и средства для проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, а также для ведения аварийно-спасательных работ при подтоплении: - трактор ДТ-75 – 1 шт. - трактор Т-150 - 1 шт. - автомобили КамАЗ – 1 шт. по особому указанию Генеральный директор ООО «АгроЛак» Гилязутдинов Ф.Ф. 6 Провести разъяснительную работу с учащимися школ постоянно Директор школы Ибушев А.А. |